项目计划:

11.29日，周五

项目需求文档的制作

数据库结构的设置与规范

进行数据模拟实验

项目计划与突发情况的应对

登录验证

11.30日，周六

小组成员进行页面排版设计，确保后台页面美观整洁，各个模块可以进行准确跳转

12.2日，周一

正式开始项目后台制作

陈文超：后台首页设计与RBAC功能实现

赵志远:订单管理

周海范:商品属性管理

12.3日，周二

陈文超:管理员角色管理（周二周三）

赵志远:商品管理

周海范:客服中心和活动管理

12.4日，周三

陈文超:管理员角色管理（周二周三）

赵志远:品牌管理，商品分类管理(功能较少，可一起完成)

周海范:仓库管理

12.5日，周四

陈文超:管理员管理

赵志远,周海范:菜单列表管理(功能较多，组长完成后参与工作)

12.6日，周五

小组成员上传至GitHub合并代码，并解决合并代码时的错误

与项目答辩ppt的制作

12.7日，周六

项目答辩

12.9日，周一

陈文超:首页设计

赵志远:登录注册

周海范:分类商品列表

12.10日，周二

陈文超:商品详情与限时抢购

赵志远，周海范:个人中心（周二，周三）

12.11日，周三

陈文超:购物车和确认下单

赵志远，周海范:个人中心（周二，周三）

12.12日，周四

小组成员上传GitHub，合并代码并解决中间错误

12.13日，周五

编写每个方法接口，制作ppt

12.14日，周六

项目答辩

12.16日，周一~？？？

开始进行小程序的编写，